***Материал за обсъждане, допълване, прецизиране !***

Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ – Русе

**ПРОГРАМА „БАЛКАНСКИ ПОСОКИ‘ 2019 - 2020“**

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА: 01.02.2019 – 31.12.2020 г.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Централен Балкан, район на хижите „Ехо“ и „Козя стена“

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ I**ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ПРОХОДИМОСТТА НА ПЪТЕКИТЕ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТУРИСТИЧЕСКА МАРКИРОВКА  |

 I.***Обезопасяване и подобряване проходимостта на пътища и пътеки***

 1. По маршрут Е3:

 1.1. Обезопасяване на изтънелите вследствие свличането на почвата по стръмните склонове до широчина 0-15 см участъци от пътеката между Маркова ливада и хижа „Козя стена“.

 Метод: изкопно разширяване откъм по-високия „бряг“ и укрепване на долния „бряг“ с камъни и дървени скари oт импрегнирани колчета и хоризонтално запънати обли греди от устойчива на гниене дървесина;

 1.2. Ежегодно (м. юни) окосяване/орязване на надвесени треви, хвойна, други храсти, стърчащи коренища и клони по целия маршрут;

 1.3. Укрепване на неустойчивите стълбове на парапетите (***приложение 1***), подмяна на негодните и възстановяване на липсващите въжета с нови.

 1.4. Обезопасяване на пътеката, трасирана южно от парапета в участъка между м. Червената локва и източния край на парапета.

 Метод: изсичане на стъпки в скалните плочи и оформяне на стъпала.

 2. По маршрута *с. Розино – Дълга поляна - хижа „Ехо“*:

 2.1. Обезопасяване на ерозираните стръмни и много тесни и рискови пасажи на пътеката от чешма „Радойка“ до Булски камък чрез разширение - оформяне на серпентини, полагане/закопаване на камъни за оформяне на „стъпки“;

 2.2. Дооформяне на новотрасираната пътека през и по границата на гората и източната граница на Дълга поляна от седловината Чанакчиите (Паниците) (стълб № 60) до информационните табла на НПЦБ в средната част на поляната (стълб № 35).

3.По маршрута *с. Рибарица – хижа „Ехо“*: Корекция на трасето на пътека-та в участъка от м. Остриките до почивалото „Втори пейки“.

 4. По маршрута *с. Христо Даново – хижа „Козя стена“*: подобряване про-ходимостта на пътеката в участъка *склад „Дългия нос“ (Узунбурун) – хижа „Козя стена“* чрез цепене, натрошаване и преместване на проблемните камъни.

II*.* ***Ремонт и допълване на стълбовата маркировка,*** *(****приложение 2), к. сл*:**

1. Поставяне на нови фундаментирани маркировъчни стълбове в рисковите

участъци, където е по-голяма вероятността за отклоняване от вярната посока и изгубване в планината.

 2. Ремонт на тръбите на стълбовете, които имат задоволителен остатъчен ресурс – почистване от ръжда, обработка с ръждопреобразовател и/или специални за целта грундове, затапване и запечатване на корозионни язви и дупки с подходящи смоли, боядисване. Подмяна на негодните тръби с нови по метода „насаждане“.

3**.** Запълване на пукнатините и дооформяне с циментов разтвор на фундаментите на стълбовете от зидан камък за по-добро водооттичане.

III*.* ***Поставяне на указателни стрелки, маршрутно-информационни табла***

***и азимутни табелки. Обновяване на лентова маркировка****.*

 1. Поетапна подмяна на негодните и допълване на маркировката с нови указа-телни и предупредителни маркировъчни знаци (СТРЕЛКИ, ТАБЕЛКИ, МАРШРУТНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА и др.), необходими за обозначаване на важни кръстовища и възлови и трудни за ориентиране места и изходни пунктове по маршрути:

 1.1. Е3 в участъка от Каменната порта до превала на Троянския проход -

изпълнение на I - ви етап🡪знаци на стълбове №№ 305, 333, 31, КСт-1, 77 и 1 с логата на **ERA** и **НПЦБ**, общо 51 бр. указателни стрелки; **(*приложения 3, 3.1*)** .

 1.2. Маршрути от изходните пунктове до туристическите хижи „Ехо“ и „Козя стена“ - общо 71 бр. указателни стрелки и 5 бр. маршрутно информационни табла **(*приложение 4***)

 **2**. Поставяне на допълнителен брой азимутни табелки, oбновяване/допълване на номерата на стълбовете по маршрути Е3 и Паниците (Чанакчиите) – връх Юмрука.

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ II**ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА |

I*.* ***Иницииране на предложения относно стопанисването, поддръжката и опазването на туристическата маркировка***

 1.Създаване на пълен и изчерпателен маршрутно-кадастрален регистър на туристическите маршрути в летен и зимен вариант в Средна Стара планина в района нa хижите „Ехо“ и „Козя стена“. Прецизиране на кадастъра по отношение на съществуващите различия в цветовете лентова маркировка, отразени различно в картографските издания и пътеводители за част от маршрутите.

 2. Изпращане на писма до туристическите дружества „Вежен“ – Тетевен, „Балканска звезда“ - с. Чифлик и „Васильов“ - с. Шипково с предложение за възприемане на идеята за задължаване на юридическите и физически лица, които стопанисват туристически обекти да поддържат туристическата маркировка в прилежащите им райони въз основа на съответна клауза в договора за наем, длъжностна характеристика или друг официален документ.

 3. Предоставяне на дневник-тетрадки в хижите „Бенковски“, „Вежен“, „Ехо“, „Козя стена“, „Хайдушка песен“ и „Васильов“, които да се поставят на видно място в обектите за вписване на сигнали за повреди и други нередности по туристическата маркировка.

2

4. Съгласуване на предложение за реда за поддръжка и стопанисване на тури-

стическата маркировка с Дирекцията на НП „Централен Балкан“, туристическите дружества, наемателите/арендаторите на хижи, общините и кметствата в района, с ръководствата на държавните горски стопанства „Розино“, „Клисура“, „Рибарица“, „Троян“ и частните фирми - ловни концесионери на тяхна територия. (***приложение 5***)

 5.

 II. ***Предложения за актуализиране и осъвременяване на нормативните документи, уреждащи обществените отношения, свързани с маркировката на туристическите пътища и пътеки в България*** (по-нататък за краткост маркировката)

 1. Създаване на работна комисия, съставена от дългогодишни планински вода- чи и деятели в областта на хижното дело и туристическата маркировка, преподаватели- планинари от Юридически факултет на РУ „А. Кънчев“ която да извърши:

 1.1. Анализ на степента на нормативното урегулиране на дейностите по планиране, изпълнение, поддръжка и стопанисване на туристическата маркировка, произтичащо от:

 - Правилници и правила, които прилагат дирекциите на НП „Централен Балкан“, НП „Рила“, ПП „Българка“, ПП „Русенски Лом“ , Български туристически съюз, Български планинарски съюз, Университетски аварийно-спасителен отряд (СУ „Кл. Охридски“) и др.

 - разпоредби в действащото законодателство, свързани с туристическата маркировка (Закон за физическото възпитание и спорта, Правилник за приложение на ЗФВС, Закон за защитените територии, Закон за туризма, Закон за местното самоуправление и местната администрация, …)

 - приетите стратегии за развитие и решения на Европейската асоциация (Европейското сдружение) за пешеходен туризъм (ЕАПТ, ЕСПТ, ERA, EWV, FERP)

 1.2. Изготвяне на ***Проект за актуализиран нормативен документ с национално значение***, който да се публикува за широко обществено обсъждане сред туристическите общности, деятели и индивидуални туристи и последващо съгласуване на експертно ниво от заинтересованите туристически организации и сдружения, от Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите и Планинската спасителна служба към Български червен кръст.

**( *приложение 6* )**

 2. Съставяне на план-график за изпълнение на дейности по подготовка и написване на проект на закон за маркировката на туристическите пътища и пътеки на база на действащото в страни от ЕС законодателство, в т. ч. в Република Словения и на база разпоредби и условия от проекта по предходната т. 1. 2.

*(При съставянето на план-графика да се потърси съдействие от депутати от 19-ти МИР-Русе (Светлана Найденова, член на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта), Искрен Веселинов, Пламен Нунев и др.)*

3

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ III**ФИНАНСОВО, МАТЕРИАЛНО И КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА  |

 I. *Количествено - стойностна сметка на разходите за изпълнение на програмата*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛА****ВИДОВЕ РАБОТИ** | **МЯРКА** | **КОЛИ-****ЧЕСТВО** | **ЦЕНА****лв/бр****лв/т****лв/мкуб** | СТОЙНОСТЛВ |
|  1. | Изработване на стълбове от стоманени тръби:  | бр. | 21 | 22,00 | 462,00 |
|   2. | Материали за фундаментиране на маркировъчни и парапет ни стълбове, в т.ч.: - цимент - опокавки по 25 кг 🡪 - баластра 🡪  | бр.т. | 351,5 | 6,0040,00 | 210,0060,00 |
|  3. | Транспорт на тръби, цимент, баластра, кофраж, дървен ма-териал, инструменти с високопроходими МПС, *курсове* | бр. | 6 | 70,00 |  420,00 |
|  4. | Транспорт с коне на самар на тръби, цимент, баластра, вода, кофраж, инструменти, ***курсове*** | бр. | 18 | 45,00 | 810,00 |
|  5. | Поставяне на ивична светлоотразително фолио | бр. | 130 |  1,15 |  149,50 |
|  6. | Изработка на указателни стрелки два вида  | бр.бр. | 11012 | 9,8415,72 | 1082,40188,64 |
|  7. | Подготовка, оформяне на азимутни табелки  | бр. | 45 | 3,20 | 144,00 |
|  8. | Изработване на масивни маршрутно-информационни табла за: с. Чифлик, с. Рибарица, Клисура, с. Хр. Даново, с. Розино *(информационна част, конструкции, фундамент, монтаж)* | бр. | 5 | 160,00 | 800,00 |
|  9. | Kрепежни елементи за монтаж на стрелки и табелки, комплект | бр. | 190 | 0,62 | 117,80 |
| 10. | Пътни и др. разходи на ученици – скаути, участници в 2 лагера за маркировка  | бр. | 20 |  65,00 |  1300,00 |
| 11. | Доставка на бензинов храсторез | бр. | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 12. | Консумативи - бензин, масло минерално за храсто- рез, антикорозин, четки, пирони, разредител  | # | # | # |  350,00 |
| 13. | Ножици за храсти, мотики, кирки, др. инструменти  | бр. | 8 |  16.00 | 108,00 |
| 14. | Колчета и греди за направа на скари  |  м.куб | 0,5 |  340 | 170.00 |
|  | **В С И Ч К О, ЛВ** | # | # | # |  **~ 6600.00** |

 II*. Източници за осигуряване на финансови и материални средства*

1. Участие в конкурси за безвъзмездна финансова помощ

 2. Бюджет на СТПД „Академик“ - Русе

 3. Предложения за включване на част от дейностите по програмата в плановете на Дирекция НП „Централен Балкан”

 4. Дарителски кампании

 5. БТС, Д‘НПЦБ Оргахим АД, Мегахим АД, (табелки, бои, грунд и др. м-ли)

6.

 4

 III. ***Клубове, сдружения, кметства и др., на които ще бъде предложено да участват в изпълнението на програмата***

 1. Клубове на СТПД „Академик“- Русе: „Хижно дело и маркировка“, Морски скаутски клуб, Клуб по пешеходен туризъм, Спелеоклуб, Университетски клуб по катерене и алпинизъм, Група „Туристи“, Група Сряда вечер

 2. Хижните екипи на хижа „Ехо“ и хижа „Козя стена“

 3. ТД „Вежен“ – Тетевен, Отряд на ПСС – Тетевен

 4. ТД „Амбарица-1912“, ТД „Амбарица-21“. отряд на ПСС и туристи от Троян

 5. ТД „Балканска звезда“ – с. Чифлик

 6. ТД „Насам Натам“ – Бургас

 7. ТД „Васильов“ – с. Шипково

 8. Кметство с. Христо Даново, НЧ „Пробуда“ 1927

 9. Кметство с. Розино, НЧ „Звездица“

 10. Кметство с. Рибарица

 11.

***П р и л о ж е н и е 1***

 Въжени парапети по маршрут Е3 в района на хижите „Ехо“ и „Козя стена“

|  |
| --- |
| GPS – **навигационни данни** |
| Долен край | Горен край |
| № | По ръб / в района/ на: | Дължина, м | Брой стълбове | Y | X | Y | X |
| 1 | вр. Юмрука | 450 |  16 |  |  |  |  |
| 2 | вр. Кавладан | 310 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | Склон „Коликон“(Трионите) | 60 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | вр. Кучето 1 | 250 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | вр. Кучето 2 | 30 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | вр. Козя стена - юг | 600 | 47 |  |  |  |  |

***П р и л о ж е н и е 2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Маршрут - участък /от стълб № – до стълб № | **Нови****стълбове****Брой** | **Ремонт на****фундаменти****Брой** | **Ремонт на****тръби****Брой** |
| 1 | Е 3 (Каменната порта - х. „Ехо“)  / 249 - 296 | 5 | 17 | 47 |
| 3 | пам. Н. Караджов – стълб 293 (Е3) / 3 - 1 | 3 | - | - |
|  | Е 3 (Каменната порта - х. „Ехо“)  / 307 - 320 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | Е 3 (Каменната порта - х. „Ехо“)  / 332 | 1 | - | - |
| 5 | E 3 (Ехо-Ушите) / 20 - 31  | 2 | - | 9 |
| 6 | Рид Гребенец – вр. Кашка / 3 - 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Е 3 (Ветрoви преслап-Троянски проход) / 64 - 15 | 2 | - | - |
| 8 | Вр. Юмрука – Паниците(Чанакчиите) / 1 - 65 | 2 | 6 | 48 |
|  | **В С И Ч К О** | **21** |  **35** | **117** |

5